**Ata de Reunião**

|  |  |
| --- | --- |
| Assunto / Pauta: | Criação do Projeto e Termo de Abertura |
| Local: | Residência do gerente de Projeto |
| Data: | 16-11-2015 |
| Responsável: | Marciano Saraiva |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Participantes | Nome: | Cargo | Presente(P)  Ausente(A) |
| Emmanuel Cainã | Desenvolvedor | P |
| Marciano Saraiva | Gerente de Projeto | P |
| Felipe Pinho | Desenvolvedor | P |
| Marques Amaro | Desenvolvedor | P |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Abertura: |
| Foi discutido sobre a criação do Termo de Abertura do Projeto, definir o Plano de Projeto a ser utilizado, assim como foi definido quais ferramenta de acompanhamento de projetos serão utilizadas para o Acompanhamento do Projeto. |
| Decisões tomadas: |
| Foram definidos os cagos de cada membro da equipe, onde Marciano Saraiva ficou como gerente de projeto, e Emmanuel Cainã, Felipe Pinho e Marques Amaro como desenvolvedores.  Também foram definidas as ferramentas que serão utilizadas durante o projeto, como Trello para o gerenciamento das tarefas, Appear para video coferências e o Open Project para gerenciamento do cronograma e por fim foi dado ínicio a criação do plano de projeto. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ações a serem tomadas | Prazo | Responsável |
| Criação do termo de abertura | 25-11-2015 | Felipe Pinho |
| Plano de Projeto | 25-11-2015 | Emmanuel Cainã |
| EAP | 25-11-2015 | Marques Amaro |
| Definição das Ferramentas | 25-11-2015 | Felipe Pinho |
| Criação do gerenciamento das tarefas no Trello | 20-11-2015 | Marciano Saraiva |
| Revisão dos Documentos | 25-11-2015 | Marciano Saraiva |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Questões em Aberto: |
| Definir a ferramenta utilizada para a criação da EAP. |

**Aprovação da Ata:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Quixadá, \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Quixadá, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Gerente de Projeto Cliente do Projeto