**Ata de Reunião**

|  |  |
| --- | --- |
| Assunto / Pauta: | Encerramento do Projeto e Lições Aprendidas |
| Local: | Residência do gerente de Projeto |
| Data: | 03-02-2016 |
| Responsável: | Marciano Saraiva |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Participantes | Nome: | Cargo | Presente(P)  Ausente(A) |
| Emmanuel Cainã | Desenvolvedor | P |
| Marciano Saraiva | Gerente de Projeto | P |
| Felipe Pinho | Desenvolvedor | P |
| Marques Amaro | Desenvolvedor | P |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Abertura: |
| Discutir sobre o andamento do projeto, sua importância e os objetivos que foram atingidos e os que não foram atingidos. |
| Decisões tomadas: |
| Foi-se encerrado o projeto, para a disciplina de Gerência de Projeto.  Continuaremos o projeto após o termino da disciplina. |

|  |
| --- |
| Objetivos Atingidos |
| O objetivo principal do projeto que é a construção do sistema de gerenciamento de eventos acadêmicos Geanny, foi cumprido até o momento, de acordo com as expectativas. |

|  |
| --- |
| Problemas Enfrentados |
| Ao longo do projeto, tivemos muitos problemas em relação a gestão dos recursos humanos da equipe. Problemas como atrasos, cancelamento de reuniões e discursões a respeito de ferramentas utilizadas, foram as mais comuns. Porém, no fim sempre foi prevaleceu o bom senso, e a equipe sempre saiu em acordo, que ao meu ver, é o mais importante. |

|  |
| --- |
| Pontos Fortes e Fracos |
| Pontos Fortes:  A equipe foi mais eficiente para definir o projeto e executar o projeto. O que mostra que a equipe está cheia de ideias e é muito eficiente quando sabe o que tem deve ser feito.  Pontos Fracos:  Houve certo atraso no planejamento e na monitoração e controle do projeto. Pois além de uma disponibilidade de tempo limitada dos integrantes da equipe, gerenciar a equipe é muito complicado, decidir o que deve ser feito com eficiência exige muita experiência e bom senso. |

|  |
| --- |
| Recomendações a serem adotadas para os próximos projetos |
| Em projetos futuros deve ser visto melhor a complexidade do sistema a ser desenvolvido, a  documentação deve ser a mínima possível para o projeto e deve ser compreendida por toda a  equipe, os horários disponíveis do integrantes da equipe devem ser registrados e destacados  os que eles tem em comum para que possam reunir-se. |

**Aprovação da Ata:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Quixadá, \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Quixadá, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Gerente de Projeto Cliente do Projeto