|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 21/10/2014 | Ítalo Bandeira Pereira Leite | Elaboração do Documento |
| 2.0 | 03/11/2014 | Kayo Rayner da Silva Pinheiro | Revisão |

.

# Índice

[**Índice**](#h.gjdgxs)

[**Objetivo do Plano de gerenciamento dos custos**](#h.30j0zll)

[**Método de gerenciamento dos custos**](#h.1fob9te)

[Processos dos custos](#h.3znysh7)

Documentos padronizados dos custos

[Ferramentas](#h.2et92p0)

Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto

[**Plano de gerenciamento dos custos**](#h.tyjcwt)

[Estimar os custos](#h.3dy6vkm)

[Determinar o orçamento](#h.1t3h5sf)

[Controlar os custos](#h.4d34og8)

# Objetivo do Plano de gerenciamento dos custos

O objetivo deste documento é descrever como os custos do projeto serão estruturados, planejados e gerenciados. Prover detalhes dos processos e ferramentas usadas, e servir de guia para a equipe do projeto.

# Método de gerenciamento dos custos

Gerenciar os custos do projeto requer um Plano de gerenciamento dos custos aprovado englobando os principais processos dos custos definidos abaixo. O Plano de gerenciamento dos custos é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para orientar a equipe do projeto sobre como os processos dos custos serão planejados, estruturados e controlados.

## Processos dos custos

## Ferramentas e Técnicas

Para elaborar os custos a equipe optou por realizar reuniões, para o planejamento do custos. Tendo em vista que é o primeiro projeto que a equipe irá desenvolver e não possui verbas para contratar outra empresa para fazer as estimativas.

# Plano de gerenciamento dos custos

O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado. Os custos totais relacionados as atividades estão no cronograma de atividades, em maior detalhes.

## Estimar os custos

Foi baseada na reunião da equipe. E segue os valores na tabela abaixo.

## Determinar o orçamento

|  |  |
| --- | --- |
| Principais | **Gastos** |
| **Item** | **Valor Estimado %** |
| Impedimentos externos | 4% |
| Treinamento da equipe | 20% |
| Salários | 40% |
| Entrega da Versão Web | 10% |
| Entrega da Versão Mobile Beta | 4% |
| Entrega da Versão Mobile | 12% |
| Imprevistos durante o projeto | 10% |

## Controlar os custos

Para o controle de custos será utilizado o gerenciamento do valor agregado (GVA) que é uma metodologia que combina escopo, cronograma, e medições de recursos para avaliar o desempenho e progresso do projeto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto | Wellington Lucas Moura | 21/10/2014 |