

**Termo de Aceite**

**Reservado**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsável:** | Cainã Mello, Marques Amaro | **Modelo:** | 1.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaborado por:** | Cainã Mello | **Versão:** | 1.0 |
| **Aprovado por:** | Maciano Saraiva | **Data de aprovação:** | 01/02/2016 |

**Histórico**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Responsável** | **Alteração** |
| Cainã Mello | 1.0 | Cainã Mello | Criação |
| Marques Amaro | 1.0 | Cainã Mello | Criação |

# 

# Objetivo

Este documento formaliza o aceite do projeto pelo cliente, podem considerar o mesmo finalizado e entregue integralmente.

# Planejado x Realizado

##### 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Área** | **Planejado** | **Realizado** | **Observações** |
| Prazo | Foram planejadas as entregas das fases de   * Planejamento do projeto; Requisitos; * Projeto e * Implementação | Foram concretizadas e entregues as seguintes etapas do projeto:   * Planejamento do projeto; Requisitos; * Projeto e * Implementação; | Graças ao gerenciamento do projeto, foi possível realizar o que se foi planejado. |
| Custo | Inicialmente estava planejado para um custo de R$ 12.433,81. | No final do projeto tivemos um custo de apenas R$ 2.269,60 |  |

# Questões em Aberto

##### 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Questão em Aberto** | **Responsável** | **Previsão** | **Comentário** |
| Testes do Sistema | Marques Amaro | 02/03/2016 | Não houve tempo hábil suficiente para a realização desta etapa na disciplina |
| Implantação do Sistema | Ciano Saraiva | 23/03/2016 | Não houve tempo hábil suficiente para a realização desta etapa na disciplina |

# Aceite do Projeto

Os participantes abaixo autorizam o encerramento do Projeto e atestam o cumprimento dos requisitos.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome do Gerente do Projeto  Quixadá, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 201\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome do Representante da Equipe  Quixadá, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 201\_\_\_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome do Cliente / Representante

Quixadá, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 201\_\_\_\_\_\_