ASKMATH
Plano do Projeto

Projeto AskMath

Versão 01.00 5 de maio de 2015
Responsável: Marciano Saraiva e Lucas Henrique

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
08/06/2015	01.00	Versão Final do Plano do Projeto - Revisado	Marciano, Lucas e Davyd

Introdução
Este documento é o plano de projeto para o AskMath, ele será usado para gerenciar a execução projeto. Nele, está contido os planos de gerenciamento de pessoal, riscos e o cronograma geral que será usado para executar cada atividade necessária para desenvolver o sistema.

Proposito
Esse documento foi desenvolvido para facilitar o acompanhamento do projeto pelos interessados, ele será utilizado durante o projeto, as revisões, as verificações até a entrega e aceitação final do produto pelo cliente, conforme acontecer o avanço no ciclo de vida do projeto, esse documento poderá ser atualizado para comportar as mudanças que venha ocorrer.

Público Alvo
Esse projeto é voltado para o Cliente que solicitou o produto como também para toda a equipe de desenvolvimento, para assim, facilitar o entendimento do processo em que o produto será desenvolvido.

Evolução do Plano de Projeto
Esse plano de projeto estará em constante mudança, a medida que o projeto for sendo utilizado pela equipe, novas e melhores formas de se gerenciar poderão vir a aparecer, acarretando assim numa atualização do projeto atual.

1. Visão geral do Projeto
  1. Necessidades do Cliente
NEC01	O Cliente necessita fornecer aos seus alunos uma ferramenta onde eles possam utilizar para quantificar seu nível de conhecimento.
NEC02	O Cliente necessita que a ferramenta gere relatórios que mostrem o andamento dos alunos na ferramenta.
NEC03	Na ferramenta, deve existir um fórum anônimo onde os alunos possam expor suas duvidas para que outros alunos posam lhes ajudar.

  1. Escopo do Projeto
O Sistema AskMath proposto pelo PETTI, tem por objetivo auxiliar no aprendizado dos alunos da disciplina de Matemática Básica, dispondo de um ambiente de estudo em que o aluno possa aprender de forma simples e intuitiva, além de compartilhar suas duvidas com outros alunos e professores para obter ajuda o mais rápido possível. Do sistema, o professor também deve obter relatórios do andamentos dos alunos para poder assim, adaptar suas metodologias de ensino no decorrer da disciplinas.
Gerenciamento de Riscos
Nessa seção, apresentaremos as formas como iremos abordar, planejar e executar as atividades para esse projeto.
  1. Metodologia
A metodologia adotada será um processo iterativo que continua ao longo do desenvolvimento do projeto. Um plano de gerenciamento de ricos inicial será elaborado, onde este vai ser monitorado para detectar a possibilidade de riscos emergentes. A obtenção de mais informações de riscos é realizada durante o processo de desenvolvimento do plano de projeto e do projeto, caso as informações estejam disponíveis, os riscos serão reavaliados e será verificado se sua prioridade de risco mudou.
Diagrama do processo de desenvolvimento de risco:

Identificação de riscos, diz respeito à identificação de riscos que podem representar uma ameaça para o processo de desenvolvimento de software, o software que esta sendo desenvolvido ou a organização de desenvolvimento. Um checklist de tipos diferentes de ricos será utilizado para uma identificação inicial dos ricos. Este estágio do processo gera uma lista de potenciais ricos, estes ricos podem ser encontrados na tabela 1.1.

Tabela 1.1
Tipo de riscos	Possíveis Riscos
Tecnologia	Atrasos de especificação (1) / Mudança de tecnologia (2) / Componentes reusáveis não atendem as especificações (3) / Problema para Integrar os Modulos (4)
Pessoas	Rotatividade de pessoas (5) / Mudança de gerência (6) / Dificuldade de comunicação devido a distribuição geográfica da equipe (7) / Pessoas estão doentes (8)
Organizacional	O produto fere principios da intituição (9)
Ferramentas	Ferramentas são difíceis de serem utilizadas (10) / Dificuldade na instalação das ferramentas (11)
Requisitos	Mudança de requisitos que requerem retrabalho do projeto(12) / O Cliente não possui tempo livre para se reunir pessoalmente com a equipe (13) / Os clientes não conseguem entender o impacto das mudanças de requisitos (14)
Estimativa	Tamanho do software subestimado (15) / Atrasos no Cronograma (16) / A taxa de reparo de defeito é substimado (17)

Definições de Probabilidade e Impactos de Riscos
Probabilidade:
- Quase Certo, quando a probabilidade de ocorrer for maior ou igual à 80%.
- Muito Provável, quando a probabilidade de ocorrer for maior ou igual à 60% e menor que 80%.
- Pouco Provável, quando a probabilidade de ocorrer for maior ou igual 40% e menor que 60%.
- Improvável, quando a probabilidade de ocorrer for maior ou igual a 20% e menor que 40%.
- Raro, quando a probabilidade de ocorrer for maior que 0% e menor que que 20%.
- Impossível, quando a probabilidade de ocorrer for 0%.
Impacto:
- Muito Alto, quando os efeitos dos riscos possa vim atingir diretamente o produto que será entregue ao cliente, como má qualidade, atraso na entrega, preço fora do previsto. etc..
- Alto, quando a ocorrência do risco resultar em um impacto para a equipe de desenvolvimento mas que não interfira no produto final.
- Médio, quando a ocorrência pode ser resolvido sem afetar a equipe de desenvolvimento ou ao produto.
- Baixo, são os riscos que podem ser resolvidos facilmente, sem a necessidade alteração no projeto ou em seu cronograma.
- Irrelevante, riscos que não são relevantes para o desenvolvimento do projeto, podendo assim, serem ignorados.
Matriz de Probabilidade e Impacto
Probabilidade → / Impacto ↓	Quase Certo	Muito Provável	Pouco Provável	Improvável	Raro
Muito Alto	Muito Critico	Muito Critico	Critico	Pouco Critico	Significante
Alto	Muito Critico	Critico	Pouco Critico	Muito Significante	Significante
Médio	Critico	Pouco Critico	Muito Significante	Significante	Pouco Significante
Baixo	Pouco Critico	Muito Significante	Significante	Pouco Significante	Insignificante
Irrelevante	Muito Significante	Significante	Pouco Significante	Insignificante	Insignificante

Análise de riscos, nesta fase do processo cada risco identificado na etapa anterior é analisado e classificado sobre a probabilidade de riscos e seu impacto no projeto caso ocorra (As definições de probabilidade e impacto de risco se encontra em dos tópicos seguintes). Uma vez analisados e classificados os riscos mais significativos serão identificados e estes serão riscos que vão ser monitorados durando o projeto.
Este estágio do processo gera uma lista de prioridade de riscos, esta lista se encontra na tabela 1.2.

Tabela 1.2
Risco	Probabilidade	Efeito	Afeta
Atrasos de especificação (1)	Quase Certo	Médio	Projeto e Produto
Mudança de tecnologia (2)	Pouco Provável	Muito Alto	Projeto e Produto
Componentes reusáveis não atendem as especificações (3)	Pouco Provável	Muito Alto	Projeto
Problema para Integrar os Módulos (4)	Pouco Provável	Alto	Produto
Pessoas estão doentes (8)	Raro	Baixo	Organização
O produto fere princípios da instituição (9)	Improvável	Alto	Produto
Ferramentas são difíceis de serem utilizadas (10)	Pouco Provável	Médio	Projeto
Dificuldade na instalação das ferramentas (11)	Pouco Provável	Médio	Projeto
Mudança de requisitos que requerem retrabalho do projeto(12)	Muito Provável	Muito Alto	Projeto e Produto
O Cliente não possui tempo livre para se reunir pessoalmente com a equipe (13)	Muito Provável	Médio	Projeto
Os clientes não conseguem entender o impacto das mudanças de requisitos (14)	Muito Provável	Médio	Projeto
Tamanho do software subestimado (15)	Quase Certo	Médio	Projeto
Atrasos no Cronograma (16)	Quase Certo	Baixo	Projeto
A taxa de reparo de defeito é subestimado (17)	Quase Certo	Baixo	Projeto e Produto

Planejamento de riscos, considera cada um dos riscos que foram identificados e desenvolve estratégias para gerenciar estes ricos. Este estágio do processo gera a lista prevenção de riscos e planos de contingência, este lista pode ser encontrada na tabela 1.3.

Tabela 1.3
Risco	Estratégia
Atrasos de especificação (1)	Componentes e requisitos que são pré-requisitos de outros possuem seus desenvolvimentos adiantados.
Mudança de tecnologia (2)	As tecnologias a serem utilizadas são analizadas e avaliadas antes de serem usadas para evitar possíveis mudanças. Uma tecnologia reserva deve ser escolhida em caso de eventual mudança não prevista.
Problema para Integrar os Módulos (4)	Os módulos serão desenvolvidos pensando em como integra-los futuramente, usando algum modelo de desenvolvimento, como MVC ou Camadas. Em caso de módulos externos bibliotecas que fazem a comunicação terão de ser criadas (aumento de custo e possível atraso no cronograma).
Rotatividade de pessoas (5)	Pessoas são mantidas com reservas da equipe de desenvolvimento, estas acompanham o projeto para saberem como esta sendo desenvolvido, caso necessário alguém sair da equipe.
Dificuldade de comunicação devido a distribuição geográfica da equipe (7)	Reunião física semanalmente, sempre no mesmo horário e no mesmo lugar. Reunião diária virtual de 10 minutos utilizando a ferramenta <https://appear.in/>.
Pessoas estão doentes (8)	Cada membro deve conhecer as tarefas dos outros, pois caso alguém fique fora do projeto por um tempo por motivos de doença, os outros membros podem dividir as atividades realizada por este membro entre eles.
O produto fere princípios da instituição (9)	Estudar as normas da instituição e desenvolver o software dentro delas.
Mudança de requisitos que requerem retrabalho do projeto(10)	Estar sempre se comunicando com o usuário em cada fase de desenvolvimento para o recebimento de feedbacks, evitando mudanças drásticas em etapas finais do projeto.
Os clientes não conseguem entender o impacto das mudanças de requisitos (12)	Transmitir ao cliente os impactos que um requisito possue sobre o projeto.
A taxa de reparo de defeito é subestimado (15)	Avaliar o defeito antes de estimular seu reparo.

Monitoração de riscos, verifica se as suposições definidas sobre os riscos não foram alteradas durante o processo de desenvolvimento do projeto. Para isso são avaliados os outros fatores que dão a probabilidade de riscos e seus efeitos. Este estágio de processo gera a tabela de avaliação de riscos, esta pode ser encontrada na tabela 1.4. Nota: A tabela de avaliação de risco de ser analisada e modificada caso necessário em todas as etapas de desenvolvimento do sistema.

Tabela 1.4
Tipo de risco	Potenciais indicadores
Tecnologia	Relato de problemas na tecnologia;
Pessoas	Pessoas com pouca motivação; / Relacionamento fraco entre membros da equipe;
Organizacional	Falta de ação da gerência sênior.
Ferramentas	Relutância dos membros da equipe em utilizar as ferramentas; / Reclamações sobre as ferramentas;
Requisitos	Muitas solicitações de mudanças de requisitos; / Muitos clientes para atender requisitos;;
Estimativa	Falha ao cumpri prazos;

Funções e responsabilidades

Funções e Responsabilidades	Responsável
Identificação dos riscos.	Lucas Henrique e Marciano Saraiva.
Analise dos Riscos.	Lucas Henrique, Davyd Silva, Marciano Saraiva
Planejamento de Riscos.	Lucas Henrique e Marciano Saraiva
Monitoração de Riscos.	Davyd Silva
Gerar relatórios semanais sobre os riscos monitorados.	Davyd Silva
Realizar as ações para amenizar os efeitos dos riscos após a ocorrência.	Lucas Henrique

Categorias de Risco
Organizaremos os riscos em categorias, para essa classificação, utilizamos o modelo de classificação definido pelo Project Management Institute(2004):
- Riscos Organizacionais, são aqueles que estão ligados a politica e a gestão da empresa.
- Riscos de Gerência do Projeto, são os riscos que possam fazer com que um gestor de projetos venha a falhar na sua função.
- Riscos Técnicos, de Qualidade ou de Desempenho, são os riscos referentes ao mau uso das ferramentas de trabalho, planejamento de metas ou cronogramas irreais.
- Riscos Externos, são os riscos vindo de fora do ambiente ideal de trabalho.

Plano da Equipe
Nessa seção, apresentaremos os papeis que teremos na equipe de desenvolvimento, utilizamos o papeis baseados na metodologia de desenvolvimento Scrum(é um processo de desenvolvimento iterativo e incremental para o gerenciamento de projetos e desenvolvimento de software ágil), a seguir, definirei cada um deles.

Product Owner, é o representante e proprietário do produto, ele é responsável em tirar as dúvidas da equipe em relação aos requisitos, sendo que ele é a principal fonte de requisitos.
.
Scrum Master, é o membro da equipe que tem maior conhecimento do processo e guia a equipe na utilização do mesmo.

Development Team, Dentro da equipe do projeto, são quem efetivamente desenvolve o sistema. Como eles estão mais próximo para a prática, eles são responsáveis por criar as estimativas para a finalização de um requisitos.

Lembrando que tanto na metodologia Scrum, quanto nessa nossa abordagem, os papeis não são bem definidos, sendo que há uma rotatividade nos papeis durante o ciclo de vida do projeto.

Membros da Equipe e Pessoas Interresadas:

Papel	Indivíduo	Email
Product Owner	Samy Soares de Passos Sá	samysoares@gmail.com
Scrum Master	Lucas Henrique	lucashenriquejbe@gmail.com
Development Team	Marciano Saraiva e Davyd Silva	saraiva@alu.ufc.br e davydsilva21@gmail.com
Partes Interessadas(Usuários)	Alunos do Campus da UFC em quixadá.	____

Cronograma Geral
O Cronograma Geral está na pasta: Cronograma Geral.