ASKMATH
Plano de Teste

Projeto AskMath

Versão 01.00 19 de Junho de 2015
Responsável: Marciano Saraiva, Lucas Henrique

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
19/06/2015	01.00	Versão Parcial do Documento de Plano de Teste - Testes principais adicionados.	Marciano e Lucas

Introdução
A finalidade do Plano de Teste é reunir todas as informações necessárias para planejar e controlar o esforço de teste referente a uma iteração específica. Ele descreve a abordagem dada ao teste do software e é o plano de nível superior gerado e usado pelos gerentes para coordenar o esforço de teste.
  1. Objetivos
###### Este documento referente ao AskMath e suporta os seguintes objetivos:
###### Identifica os itens que devem ser inspecionados pelos testes.
###### Identifica a motivação e as ideias subjacentes às áreas de teste a serem abrangidas.
###### Descreve a abordagem de teste que será usada.
###### Identifica os recursos necessários e fornece uma estimativa dos esforços de teste.
###### Lista os elementos liberados do projeto de teste.
  1. Público Alvo Deste Documento
Este documento é destinado a equipe de desenvolvimento, como os testes serão desenvolvidos de forma ágil, não teremos uma equipe de testes responsável pela realização dos mesmos, por isso essa atividade deverá ser feita pela equipe de desenvolvimento.
Este documento também poderá ser útil e servir de base para outras pessoas interessadas no AskMath.
Missão
Neste documento serão contemplados os principais testes a serem executados na versão 1.0 do sistema AskMath.
  1. Missão de Avaliação
Fornecer uma breve declaração que define a missão do esforço de avaliação na iteração atual. Esta declaração pode incorporar um ou mais preocupações incluindo:
- Encontrar tantos bugs quanto for possível
- Localizar problemas importantes, avaliar os riscos da qualidade perceptível
- Aconselhar sobre riscos de projetos percebidos
- Certificar a um padrão
- verificar uma especificação (requisitos, design ou revindicações)
- aconselhar sobre a qualidade dos produtos, satisfazer as partes interessadas
- aconselhar sobre o teste
- cumprir as determinações do processo
Cada missão fornece um contexto diferente para o esforço de teste e altera a forma como os testes devem ser abordados.

Itens a Serem Testados
A lista abaixo identifica os itens do AskMath que foram identificados como alvo dos testes. Essa lista representa os itens que serão testados.
  1. Teste Funcionais
- Cadastro de Usuário
- Recuperação de Senha
- Autenticação de Usuários
- Gerenciador de Disciplinas
- Gerenciador de Lições
- Gerenciador de Perguntas
- Gerador de Relatórios
- Ordenação das Perguntas
- Correção de Perguntas
  1. Testes Não Funcionais
- Tempo de Resposta
- Acessos Simultâneos
- Segurança
- Acessibilidade
Escopo
Os níveis de testes serão abordados nesse documento serão:
- Função, que serão testado os componentes isolados e as classes do sistema.
- Integração, nessa atividade, buscaremos testar um ou mais componentes do sistema para verificar se os mesmo funcionam de maneira satisfatória.
- Performance, esse teste será dividido em três tarefas:
  - Teste de Carga, nessa atividade, testaremos o sistema em condições normais de uso, como tempo de resposta, usuários simultâneos e etc.
  - Teste de Stress, nessa atividade, testaremos o sistema sob condições estremas de uso, para a realização desse teste, utilizaremos a ferramenta JMeter.
- Sistema, vamos avalia o software em busca de falhas por meio da utilização do mesmo, como se fosse um usuário final.
- Segurança, buscaremos testar se os dados são acessados de maneira segura apenas pelo autor das ações.
Abordagens de Teste
Esta seção apresenta a estratégia recomendada para criar e implementar os testes necessários. As seções 3, Itens a Serem Testados, e 5, identificaram que itens serão testados e que tipos de testes serão executados. Esta seção descreve como esses testes serão realizado.
Um aspecto a ser considerado na abordagem dos testes são as técnicas que serão usadas. Deverá ser incluído um resumo de como cada técnica poderá ser implementada, de uma perspectiva manual e/ou automatizada, e os critérios para comprovar que a técnica é útil e eficaz. Para cada técnica, forneça uma descrição a seu respeito e defina por que é uma parte importante da abordagem dos testes resumindo brevemente como ela ajuda a alcançar a Missão de Avaliação.
Outro aspecto a ser discutido nesta seção são os modelos de Erro ou Falha que são aplicáveis e as maneiras de abordar e como avaliá-los.
À medida que definir cada aspecto da abordagem, você deverá atualizar a seção 11, Responsabilidades e Pessoal para documentar a configuração do ambiente de teste e outros recursos que serão necessários para implementar cada aspecto.
  1. Técnicas e Tipos de Testes
    1. Teste de Função
O teste de função do objeto de teste deve se concentrar em quaisquer requisitos de teste que podem ser rastreados diretamente para casos de uso ou funções e regras de negócios. Os objetivos desses testes é verificar a adequada aceitação de dados, o processamento e a recuperação das regras de negócios. Este tipo de teste é baseado em técnicas de caixa preta; que está verificando o aplicativo e seus processos internos interagindo com a aplicação através da interface gráfica do usuário (GUI) e analisar a saída ou resultados. A tabela que se segue identifica um esboço do teste recomendado para cada aplicação.

Objetivo da Técnica:	Exercite funcionalidades do objeto de teste, incluindo navegação, entrada de dados, processamento e recuperação para observar e registrar o comportamento-alvo.
Técnica:	Criar ou modificar testes para cada janela para verificar a navegação adequada e os estados de objeto para cada janela e objeto da aplicação.
Critério de Sucesso:	A técnica suporta o teste de cada tela principal ou janela que será usado extensivamente pelo usuário final.

    1. Teste de Integração
O teste de componentes individuais antecede o teste de integração e contribui para assegurar a correção de componentes individuais, mas não é capaz de garantir que as dependências funcionais entre componentes estejam perfeitamente implementadas. Para isso é utilizado o teste de integração.

Objetivo da Técnica:	Identificar problemas que ocorrem quando as unidades são combinadas.
Técnica:	O teste de integração é uma extensão lógica dos testes de unidade. Na sua forma mais simples, duas unidades que já foram testados são combinados em um componente e a interface entre eles é testada. Um componente, neste sentido, refere-se a um agregado integrada de mais do que uma unidade.
Critérios de Sucesso:	O teste suporta o teste de cada integração entre unidades já testadas.

    1. Teste de Performance
O teste de performance busca avaliar a capacidade, robustez e disponibilidade de uma aplicação, conforme a quantidade de conexões simultâneas, avaliando seu desempenho principalmente em alta carga de trabalho e considerando seu comportamento em circunstâncias normais.​

Objetivo da Técnica:	Identificar problemas que ocorrem quando muitas funcionalidades do sistema estão funcionado ao mesmo tempo.
Técnica:	O teste de performance é normalmente realizado para ajudar a identificar gargalos em sistemas, estabelecer uma base para testes futuros, apoiar a necessidade de ajuste de desempenho, determinar o cumprimento das metas de desempenho e exigências, ou colher outros dados relacionados ao desempenho, para ajudar os interessados a tomar decisões relacionadas a qualidade global da aplicação e servidores que está sendo testado.
Critérios de Sucesso:	O teste suporta o teste de cada modulo existente no sistema.

    1. Teste de Sistema
Essa é a etapa do processo de testes que acontece antes da homologação, ou seja, é aqui onde o Analista/Testador encontra o maior número de defeitos possíveis, para então envia-los para correção, após os defeitos corrigidos é feita uma tarefa de re-testes, para garantir que além das correções efetuadas não houve a introdução de novos defeitos no código.

Objetivo da Técnica:	Identificar problemas que ocorrem quando o sistema está completamente integrado.
Técnica:	Essa técnica cria testes que serão executados no ambiente que ira rodar o sistema, com as mesmas condições e com os mesmos dados de entrada que um usuário utilizaria no seu dia-a-dia de manipulação do software. Verifica se o produto satisfaz seus requisitos.
Critérios de Sucesso:	O teste suporta o teste apenas do sistema como um todo.

    1. Teste de Segurança
O Teste de Segurança tem como meta garantir que o funcionamento da aplicação esteja exatamente como especificado. Verifica também se o software se comporta adequadamente mediante as mais diversas tentativas ilegais de acesso, visando possíveis vulnerabilidades. Para isso, testa se todos os mecanismos de proteção embutidos na aplicação de fato a protegerão de acessos indevidos.

Objetivo da Técnica:	Identificar problemas de segurança que venham a ocorrer no sistema.
Técnica:	A validação de segurança pode ser realizada em duas fases, a fase estática e a fase dinâmica. A primeira tenta localizar falhas inseridas durante o desenvolvimento do projeto, como um estado não-alcançável ou possíveis erros humanos introduzidos no código. Nesse caso são utilizados métodos de análise estática (ex.: inspeção de código, analisadores de vulnerabilidade estáticos), ou prova de teorema, os quais não necessitam executar o sistema, já a segunda se foca na verificação da implementação durante sua execução.
Critérios de Sucesso:	A técnica suporta o teste de cada tela principal ou janela que será usado extensivamente pelo usuário final.

Sistema
A tabela seguinte expõe os recursos do sistema para o projeto de teste.

Ambiente de Teste
Recurso	Nome / Versão
Sistema Operacional	Linux Ubuntu Server / 15.04
Navegador	Mozilla Firefox / 38.0
Servidor Web	Apache / 2.4.10
Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados	PostgreSQL / 9.3.3
Maquina Utilizada	Notebook Core I5, 2.5GHz x4 , 4GB, 500GB
Rede	Cabo de Ethernet - 10MB

Tarefas do Projeto
A seguir, são apresentadas as tarefas relacionadas aos testes do projeto AskMath.
1. Planejar Teste
  1. Identificar Requisitos para o Teste
  2. Avaliar Risco
  3. Desenvolver Estratégia de Teste
  4. Identificar Recursos de Teste
  5. Gerar Plano de Teste
2. Projetar Teste
  1. Análise de Carga de Trabalho
  2. Desenvolver Conjunto de Teste
  3. Identificar e Descrever Casos de Teste
  4. Identificar e Estruturar Scripts de Teste
  5. Revisar e Acessar Cobertura de Teste
3. Implementar Teste
  1. Configurar Ambiente de Teste
  2. Programar Scripts de Teste
  3. Identificar funcionalidade específica do Teste no design e modelo de implementação
  4. Estabelecer Conjuntos de Dados Externos
4. Executar Teste
  1. Executar Script de Teste
  2. Avaliar Execução do Teste
  3. Verificar os Resultados
  4. Investigar Resultados Inesperados
  5. Registrar Defeitos
5. Avaliar Teste
  1. Avaliar a Cobertura dos Casos de Teste
  2. Avaliar Cobertura do Código
  3. Analisar Defeitos
  4. Determinar se os Critérios de Conclusão do Teste e os Critérios de Êxito foram alcançados
  5. Criar Relatório de Avaliação do Teste